
临安区中医院五楼室外改造工程
竞 标 文 件

（非政府采购）

【竞标编号：ZJLA-2026-0519-1】

采购人：杭州市临安区中医院
采购代理：浙江新诚信工程咨询有限公司
二〇二六年五月

目  录
3第一章 竞标公告


5第二章 应标人须知


5前附表


7一、总则


8二、竞标文件


8三、投标响应文件的编制


10四、投标文件的递交


11五、开标


11六、评审


12七、成交供应商确定


12八、合同授予


12九、重新竞标


14第三章 采购需求


14一、工程概况


14二、工程内容


16三、商务要求


16四、履约验收


16五、其他要求


17第四章 评审办法及评标标准


21第五章 拟签订的合同文本（示范文本）


26第六章 应提交的有关格式范例


27一、投标函


28二、投标人资格承诺函


29三、法定代表人资格证明书


30四、法定代表人授权委托书


31五、投标人资质


32六、本项目班子人员配备情况表


33七、劳动力计划表


34八、拟投入的主要施工机械设备表


35九、已标价的工程量清单


36十、供应商廉洁自律承诺书




  竞标公告

受杭州市临安区中医院委托，浙江新诚信工程咨询有限公司就临安区中医院五楼室外改造工程项目进行公开竞标，欢迎符合资格条件且有相应能力的合格供应商前来参加。

一、项目基本情况
项目编号：ZJLA-2026-0519-1
项目名称：临安区中医院五楼室外改造工程
预算金额（元）：400359元
最高限价（元）：400359元（最终报价超过最高限价的按无效标处理）

工程概况：临安区中医院五楼室外改造工程位于杭州市临安区中医院，本次竞标的主要内容包括但不限于：新建墙体、钢筋工程、墙面装修、新建吊顶、水电施等。
项目工期：30日历天。

二、应标人及项目负责人资格要求

3.1 本次竞标要求投标人须具有独立法人资格，具有建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质。
3.2 拟派项目负责人具有建筑工程专业二级（含）以上建造师注册证书和“三类人员”B类证书，在竞标截止日前存在其他任何在建合同工程上现任项目经理的，不得以拟派项目经理的身份参加本次项目竞标。
3.3 具有企业安全生产许可证。
3.4 本次竞标不接受联合体投标。

3.5 与竞标人存在利害关系可能影响竞标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段 投标，否则均按否决投标处理。

三、竞标文件的获取

领取时间：即日起至2026年5月15日17：00时（双休日及法定节假日除外）；上午：8：30-11：30，下午：14：00-17：00。
地点：杭州市临安区钱王街272号（二楼）
报名方式：现场获取或邮箱获取。邮箱：179860692@qq.com，联系方式：0571-63813386。本项目采用资格后审。

四、应标文件的递交

5.1 应标文件递交的截止时间（应标截止时间，下同）为2026年5月19日14时00分，应标人应于该应标截止时间前将应标文件递交至浙江省杭州市临安区钱王街272号（浙江新诚信工程咨询有限公司）开标室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的应标文件，竞标人不予受理。

五、公告发布范围：

杭州市临安区中医院官网（https://zyy.lanews.com.cn/）
六、业务咨询

采购人：杭州市临安区中医院
地址：浙江省杭州市临安区锦北街道溪水北路288号
联系人：高老师    联系电话：0571-61073065  
采购代理：浙江新诚信工程咨询有限公司

地址：浙江省杭州市临安区钱王街272号

联系人：顾恺        联系电话：0571-63813386

                                                         2025年5月12日
  应标人须知
前附表

	发包单位
	杭州市临安区中医院

	项目名称
	临安区中医院五楼室外改造工程

	项目概括及竞标内容
	新建墙体、钢筋工程、墙面装修、新建吊顶、水电施等，详见工程量清单。

	项目工期
	30日历天

	建设地址
	杭州市临安区中医院（浙江省杭州市临安区锦北街道溪水北路288号）

	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日起算）

	投标人资格要求
	详见竞标公告

	投标最高限价
	400359元

	竞标文件获取
	详见竞标公告

	投标保证金
	本项目无

	投标单位提出问 题的截止时间
	投标文件截止之日3天前

	竞标单位书澄清的时间
	投标文件截止之日2天前

	应标文件份数
	投标人应按规定提供应标文件，正本 1 份，副本 2 份，分别编制并装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

	装订要求
	不得采用活页装订。不提倡使用硬封面包装。

	开标时间、地点

（同投标截止时

间、地点）
	时间：2025年5月19日14时00分；

地点：浙江省杭州市临安区钱王街272号（浙江新诚信工程咨询有限公司）开标室

	开标程序
	密封情况检查：由应标人代表在竞标人代表协助下检查应标文件的密封情况。

开标顺序：按照后送达先开的顺序进行。

开标时，如出现以下情况之一的应标文件不予开标，竞标人如实记录，并将应标文件退还应标人：

（1）应标人的法定代表人或其授权代表人未能在开标结束前参加开标仪式或未能出示本人有效身份证（或市民卡或驾驶证）原件的；

（2）授权代表人参加开标仪式，但未能在开标结束前出示授权书原件（如密封在标书，开标时查验符合要求也可）的；

（3）应标文件不符合接收要求的。

	评审委员会组建
	评审委员会构成：3人或以上单数，依法组建。

	是否授权评标委员会确定中标人
	是，推荐的中标候选人数：1名

	评审方式
	综合评分法

	中标公示
	中标公示在杭州市临安区中医院官网（https://zyy.lanews.com.cn/）上公示1个工作日。

	履约担保
	本项目无

	代理服务费
	代理服务费参照发改价格〔2011〕534号文件、国家发改委计价格〔2002〕1980号文件规定收费,单个采购项目代理服务费不足肆仟元可按肆仟元收取，代理服务收费按差额定率累进法计算。

收费对象：本项目代理服务费及专家评审费向成交供应商收取
缴纳时间：领取中标通知书前支付。

缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金

收款单位：浙江新诚信工程咨询有限公司临安分公司

开户银行：兴业银行临安支行

银行账号：358530100100246062

备注：放弃中标（成交）资格的供应商，须承担本项目代理服务费和专家评审费等费用。


注：本交易文件下述内容如与前附表不一致，以本前附表为准。

一、总则

1. 适用范围

本竞标文件适用于该项目的竞标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系指竞标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指竞标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指响应竞标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“产品”系指供方按竞标文件规定，须向竞标人提供的一切设备、保险、税金、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6“服务”系指竞标文件规定供方须承担的技术协助、技术指导以及其他类似的义务。

2.7“项目”系指投标人按竞标文件规定向竞标人提供的服务。

2.8“▲” 系指实质性要求条款。
3、合格的投标人

投标人资质等级要求见前附表。

4、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，竞标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

5、踏勘

5.1投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

5.2竞标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是竞标人现有的能使投标人利用的资料。竞标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.3投标人自行踏勘工程现场，但投标人及其人员不得因此使竞标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

二、竞标文件

6、竞标文件的组成

6.1 采购文件包括下列文件及附件：

竞标公告；

应标人须知；

采购需求；

评审办法及评标标准；

拟签订的合同文本；

应提交的有关格式范例。

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

7、竞标文件的澄清、修改
7.1已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于响应文件提交截止时间3天前，以书面形式向采购代理机构提出。

7.2采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，应于响应文件提交截止时间2天前按规定公告，并同步通知已获取采购文件的潜在供应商。同时视情况延长响应文件提交截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

三、投标响应文件的编制

8、投标响应文件的语言及度量衡单位

8.1投标人与竞标人之间对投标有关的所有往来通知，函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件盒资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

8.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标响应文件的由以下文件组成：

（1）投标函；

（2）投标人资格承诺函；

（3）法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；

（4）法定代表人授权委托书（附授权委托人身份证复印件）；

（5）投标人资质：▲提供《企业法人营业执照》副本、企业资质证书、《安全生产许可证》复印件（加盖投标人公章）；

（6）本项目班子人员配备情况表：▲提供本项目的项目负责人的相关证书复印件以及由社保机构出具的开标前近3个月在投标单位缴纳社保的证明并加盖投标人公章；
（7）劳动力计划表（加盖投标人公章）；

（8）拟投入的主要施工机械设备表（加盖投标人公章）；

（9）已标价的工程量清单（按工程量清单报价）；
（10）供应商廉洁自律承诺书（加盖投标人公章）；

响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应文件无效；

供应商提供虚假材料的，响应文件无效。

10、投标响应文件格式

投标文件包括本须知规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外的使用竞标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。投标文件纸型统一采用A4纸，所有内容必须打印，不得有手写体（需签名的除外）。

11.投标报价

11.1投标人的投标报价，应是完成本合同条款上所列竞标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据；

11.2本工程投标应以人民币报价。

12、投标有效期

12.1投标有效期见本须知前附表所规定期限，在此期限内，凡符合本竞标文件要求的投标文件均保持有效；

12.2在原定响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

13、投标保证金

见前附表。

14、投标文件的份数和签署

14.1投标人应按本投标须知有关的规定编制前附表规定份数的投标文件；

14.2投标文件的正本和副本均需全部采用打印（需签名的除外），字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

14.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件，必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求；否则投标文件签署授权委托书无效；

14.4除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处应加盖投标人公章。

四、投标文件的递交

15.投标文件的装订、密封和标记

15.1投标文件的装订要求：投标人应将投标文件装入一个密封袋里。投标人还应在密封袋封口处加盖投标人公章，在投标书封面上应标明“正本”或“副本”。

15.2在投标文件密封袋上均应：

（1）写明竞标人名称和地址；

（2）写明工程名称；

（3）写明投标人名称和地址。

15.3如果投标文件没有按本投标须知相关条款规定加写标记和密封。竞标人将拒不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还个投标人。

16、投标截止时间

16.1投标人应按前附表所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。

16.2投标截止期限满后，竞标人收到的投标文件少于3家的，竞标人将依法重新组织竞标。

17、迟交的投标文件

竞标人在前附表所规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝或返还给投标人。

18、投标文件的的补充修改

18.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

18.2投标人的补充、修改通知。应按本须知有关规定的密封、标记和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”字样；

18.3根据本须知规定，在投标截止时间以后，不得补充修改投标文件；

18.4根据本须知规定，在投标截止时间至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标

19、开标

19.1竞标人将于本须知前附表所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议；

19.2所有投标人均应派法定代表人或委托代理人参加开标会议（委托代理人的，还须随身携带授权委托书），并随身携带身份证原件或复印件，并在指定的登记册上签名报到。若投标人未派上述人员出席开标会议，则视为该投标人自动放弃投标。

19.3在竞标文件规定的投标截止时间以后送达的投标文件作废标处理。

19.4开标会议由竞标人或竞标代理机构主持。

（1）竞标人、投标人及有关人员签到；

（2）竞标人宣布开标会议开始，并宣布开标纪律；

（3）竞标人校验投标人标书递交时间及标书密封情况；

（4）竞标人对投标人的法定代表人或其委托代理人进行到场验证，并核对投标保证金收据等；

（5）竞标人拆封各投标人的投标文件，宣读投标函等内容；评标小组对投标人的投标文件进行评审，有关监管部门派员到场监管；

（6）主持人宣布投标文件评审结果。

20、投标文件的有效性审查

投标文件有下列情形之一的，作为无效标处理：

逾期送达的或者未送达指定地点的；

未按竞标文件要求密封、装订和标记的；

六、评审

21、评审委员会将根据采购文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评分标准，全面衡量各供应商对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件“第四章 评审办法及评标标准”。
七、成交供应商确定
22、确定成交供应商
采购代理机构根据评审委员会提交的评审报告确定中标候选人，并在发布竞标公告的媒介进行评标结果公示，公示期为1个工作日。

公示期间无异议后，确定的中标候选人为本项目最终中标人。

23、中标通知

自成交供应商确定之日起3个工作日内，采购代理机构以纸质形式发放成交通知书。

由于成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

八、合同授予

24、合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25、合同的签订

25.1竞标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据竞标文件和中标人的投标文件订立书面合同。竞标人应当核对合同实质性条款与竞标文件、投标文件及中标通知书的一致性，经核对无异议的，应当在合同上加盖公章。

25.2发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向竞标人提出附加条件，取消其中标资格，给竞标人造成的损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

25.3发出中标通知书后，竞标人和中标人不按照竞标文件和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条款与竞标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者竞标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，由有关行政监督部门责令改正，可以处以罚款。给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

九、重新竞标

 26、重新竞标

26.1有下列情形之一的，竞标人将重新竞标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，竞标人应当重新依法组织竞标； 

26.2 重新竞标时，投标人有下列情形之一的，不得再次参与该项目的投标：

（一）曾在该项目招投标活动中被认定有串通投标或弄虚作假等不良行为的；

（二）曾无正当理由放弃该项目中标资格的；

（三）无正当理由为与竞标人订立合同、在签订合同时提出附加条件、不按竞标文件要求提交履约保证金、曾被取消该项目中标资格的。

  采购需求

一、工程概况

本项目为临安区中医院五楼室外改造工程，项目预算金额400359元 ，最高限价400359元。

二、工程内容 

1.工程名称：

临安区中医院五楼室外改造工程 

2.现场条件

目前场地通水、通电工作均已完成，具备项目施工条件。

3.工程承包范围

工程承包范围为竞标文件、工程量清单、施工合同、施工图纸中包含的所有内容，施工内容主要为：新建墙体、钢筋工程、墙面装修、新建吊顶、水电施等。具体详见施工图纸和工程量清单。

本项目采用固定综合单价，供应商应当仔细核对施工图纸和工程量清单的具体内容，如发现两者存在出入的，应当及时向采购人或者采购代理机构提出

4.工程质量标准

符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

5.工程施工要求（含安全文明施工要求、安全生产要求等）

（1）工程技术规范要求：

本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

对本工程所采用的标准或规范的任何部分，当成交供应商认为改用其他标准或规范，同样能够保证工程达到相同质量或更高的质量时，成交供应商可提出申请报经采购人审批后采用，但这种批准不免除成交供应商根据合同规定应承担的任何责任。申请报告中应对原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异进行详细说明。获批之前成交供应商仍应执行原采用的标准或规范。

（2）现场条件及踏勘

采购人不组织现场踏勘，潜在供应商应自行申请对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

（3）安全文明施工要求

① 成交供应商应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

② 成交供应商应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若因供应商原因发生安全及人身事故由成交供应商自行负责处理，并承担全部费用。

③ 成交供应商须遵守地方政府和有关部门及采购人对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等的管理规定，并按规定办理相关审批手续。

④ 成交供应商应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（4）其它施工过程中需注意事项

① 本工程在施工期间，成交供应商应注意保护好采购人周边现有成品，如有损坏，须无条件修复至采购人满意。

② 废弃材料不得丢弃或随意堆放，清理产生的拆除费、搬运费、交通运输费等各项费用均由供应商自行考虑并计入响应总价。

③ 工程完工后，成交供应商需对施工现场进行全面的清洁工作。

 6.工程管理要求

（1）本工程承包范围内的工程项目，成交供应商未经采购人同意，一律不得转包，一经发现采购人有权立即取消其承包资格，成交供应商应承担由此引起的一切经济责任和法律责任；

（2）成交供应商须严格按照已确认的施工技术方案组织实施，并无条件接受采购人的项目管理部门的管理。

（3）成交供应商在响应文件中确定的工程项目负责人及项目管理班子人员，未经采购人同意，不得调换和撤离，本工程确定的成交人的项目管理班子成员，不得兼任其他工程职务并应完全到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪及造成严重安全事故和工程质量事故的项目班子的任何人员，直至项目经理本人。如项目班子成员被采购人撤换，按项目班子成员不到位处罚额度进行处罚，成交供应商不得姑息迁就，拖延撤换和有碍工程进展，否则，采购人有权单方面终止合同，并对由此造成的采购人损失，予以追究赔偿。

（4）工程管理其他要求

① 本项目施工现场采购人不提供食宿，施工期间，所有施工人员的食宿均由成交供应商自行安排，材料的堆放及停车必须服从采购人的安排。

② 施工现场严禁吸烟。

③ 如涉及管理需要，成交供应商须严格遵守采购人要求，所有进场人员需按照采购人要求做好登记办理施工出入手续。

三、商务要求

1.▲工期要求： 合同签订后30日历天内竣工 
2.▲工程地点： 杭州市临安区中医院       
3.▲付款条件（进度和方式）：详见合同    
四、履约验收

采购人按照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）规定组织对供应商履约的验收。

五、其他要求

具体详见工程量清单。

  评审办法及评标标准

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

开标后，采购人或采购代理机构对各投标人的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人的进行符合性审查，按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、 评标办法

本次采用综合评分法，根据采购要求，总分设定为100分；其中商务技术部分70分，报价部分30分。

五、评分细则

商务技术的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评委成员评分的算术平均值为该投标人技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

	序号
	评标内容
	评 分 标 准
	分值

	1
	类似业绩
	投标人提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似装修修缮工程项目的，每个业绩得1分，本项最高得3分。（以中标通知书或合同时间为准，投标文件中提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章）
	3分

	2
	项目负责人能力
	项目负责人具有类似装修修缮工程建设经验的得2分。（须提供工程经验证明材料及近3个月单位社保缴纳证明）
	2分

	3
	人员配备
	拟派项目团队成员中：项目负责人（建造师）、施工员、质量员、安全员、资料员、材料员，人员配备完整的得5分，否则不得分。
注：上述项目团队人员不得相互兼职，且须为投标单位正式职工(在职职工不包括离、退休返聘人员)。
	5分

	4
	施工进度计划
	根据投标人在确保质量和不影响安全的前提下是否有合理的项目进度安排，时间节点是否明确，任务分解是否清晰具体，保障措施是否有效等情况进行综合评审。计划安排明确、清晰、有效的视为符合，未提供施工计划安排方案不得分

评分范围：5,4,3,2,1,0。
	5分

	5
	劳动力安排
	根据投标人针对本项制定的劳动力安排方案是否科学、合理、到位等情况进行综合评审。方案科学、合理、到位的视为符合，未提供劳动力安排方案不得分。

评分范围：5,4,3,2,1,0。
	5分

	6
	施工机械设备投入
	根据投标人针对本项目的特点，提供的主要设备选用、施工现场布置情况以及主要施工机械进场计划安排是否科学、合理、到位等情况进行综合评审。施工机械设备投入及进场计划安排科学、合理、到位的且切合本项目实际的视为符合，未提供方案不得分。

评分范围：3,2,1,0。
	3分

	7
	质量保证措施
	根据投标人在保修期和缺陷责任期内是否有明确的质量保证、质量目标和服务保障措施等情况进行综合评审。措施合理、全面、可行的视为符合，未提供质量保证措施不得分。

评分范围：8,7,6,5,4,3,2,1,0。
	8分

	8
	施工方案
	根据投标人施工方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审：施工实施方案是否严谨、合理、科学,结合实地情况，对工程施工管理、文件管理的完整性,对项目的施工难点的预见及处理办法提供详细实用的解决方案，且具备施工力量快速组织能力、与施工相关的社会资源协调能力。

评分范围：8,7,6,5,4,3,2,1,0。
	8分

	9
	安全和文明施工的方案和措施
	根据投标人提供的安全和文明施工的方案、措施进行综合评审：保证安全和文明施工的方案和措施方案全面合理且满足采购人现状，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述完善。

评分范围：5,4,3,2,1,0。
	5分

	10
	质量控制方案
	根据投标人施工质量控制方案和安全保障措施的完整性、科学性、严谨性进行综合评审：施工质量方案是否科学、完整、详细，是否具有针对本项目的有效质量保障措施。

评分范围：5,4,3,2,1,0。
	5分

	11
	成品保护措施
	根据投标人针对小区现有成品，制定合理的成品保护措施，成品保护措施切合实际，可操作性强的视为符合。

评分范围：3,2,1,0。
	3分

	12
	应急预案
	供应商具有明确的应急预案（包含但不限于突发天气、突发事件、设备故障等工作中可能遇到的突发性情况），是否合理进行综合评审。

评分范围：5,4,3,2,1,0。
	5分

	13
	售后服务
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案(包括售后服务措施方案、应急反应方案、故障响应时间、售后回访等)、售后维护人员配备情况，对质保期内的服务承诺的可行性、合理性、完整性以及服务承诺的保障措施等方面进行打分。

评分范围：8,7,6,5,4,3,2,1,0。
	8分

	14
	验收方案及建议
	根据投标人针对本项目提供验收、结算、移交的合理组织和配合 ，是否合理、全面、到位进行综合评审。重点分析全面、到位，建议合理的视为符合，未提供不得分。

评分范围：5,4,3,2,1,0。
	5分


备注：

投标人编制投标文件时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。投标文件未提供评分项目内容的，该项按零分处理，且不受最低分值限制。

各投标供应商的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。评分时保留1位小数，计算得分时保留2位小数，小数点采用四舍五入方法。

价格评分（30分）：

满足采购文件要求且投标报价的最低价作为评标基准价；

有效供应商的投标报价等于评标基准价时，其最终报价评分值为满分30分；

其他供应商的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评审基准价/供应商投标报价）×价格权值×100（四舍五入后保留小数2位，价格权值为30%）

如供应商报价超过项目采购预算金额或最高限价，其投标文件作无效标处理。

所有供应商商务报价均超过项目采购预算金额，项目按流（废）标处理，重新组织采购程序。

本项目最高限价400359元。
有效投标人的综合得分为：商务技术文件得分和投标报价得分的总和。
  拟签订的合同文本（示范文本）

合同编号：

施
工
合
同

项目名称： 

委 托 方：
（甲方）

承 揽 方：
（乙方）

签订地点：浙江省临安区

签订日期：
年
月
日

1
    发包人（全称）：                                        
    承包人（全称）：                                  

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就临安商城消防改造工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

 工程概况

    1.1工程名称： 
1.2工程地点： 
    1.3资金来源：
1.4工程内容：

1.5 承包方式：                                       

1.6 工期：

本工程自    年  月  日开工，于    年  月   日竣工。

1.7工程质量：合格标准。 

1.8合同价款：

为人民币：    万    仟    佰    拾    元整（小写￥：          元整）。
1.9保修期：   年，保修金为合同价的      %。
甲方工作

2.1 开工前    天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明     份，并向乙方进行现场交底。全部腾空，清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。

2.2 指派                为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

乙方工作

3.1 参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2 指派               建造师资质（项目经理）为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜；

3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场安全保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

关于工期的约定

4.1 因甲方影响工期，工期顺延。

4.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以施工图纸、做法说明、设计变更等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 

5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。 

5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知    日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

关于工程价款及结算的约定

6.1 单价合同。

综合单价包含的风险范围：①合同执行期内，施工临时停电、停水造成的连续24小时以内的停工；②合同执行期内可能发生的其他费用 ，包括市政、市容、卫生、环保、治安等；③施工组织措施项目费实行投标价包干，但工程变更其组织措施项目可以作相应调整；④工程实施中属于竞标文件和本合同约定需要投标报价和合同包干风险范围内应考虑的费用，如经发包人现场签证认可，在工程结算时可认定该签证有效。⑤工程量计算规则未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，如无在报价中体现，应按实调整。
风险费用的计算方法：在投标时考虑并计入报价。

风险范围以外合同价格的调整方法：①工程竣工后工程量按实计算；②设计变更引起的工程量变更的按现行的工程量计算规则计算，无标价的项目（新增子目）按中标下浮率同比例下浮；③合同约定或总监理工程师和发包人确认的工期顺延所造成的承包人成本支出；④法律、法规和国家有关政策及物价变化，导致主要材料价格涨跌10%以内的不作调整，超过10%的按实调整；⑤因国家政策原因造成该项目缓建，中标单位不能索赔。
    6.2 付款方式：具体签合同时明确。

关于材料供应的约定

7.1 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

争议或纠纷处理

8.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

第9条 其它约定

   第10条  附 则

11.1 本合同一式四份，双方各执正本一份，副本一份。

11.2本合同履行完成后自动终止。

 发包人：  (公章)                承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：
（签字）                        （签字）

组织机构代码：                   组织机构代码：                   

地      址：                     地     址：                     
电  话：                         电  话：                        
传  真：                         传  真：                        
开户银行：                       开户银行：                      
账  号：                         账  号：                        
廉政合同

为进一步加强小额公共资源交易的廉政建设，特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2、甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3、甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4、甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5、甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6、甲乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1、甲乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方：         （盖章）                 乙方：            （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

日期：                                   日期：

  应提交的有关格式范例

（本项目投标文件格式仅提供部分格式，未提供部分由投标人自备）

封面格式正本或副本

施工投标文件

（封面）

工程名称：                                               

投标人：                                                   

法定代表人或委托代理人：                                    

投标人地址、联系电话：                                   

日期：           年          月           日
一、投标函

致：              (采购人名称) ：
根据贵方为                项目的公开竞标，签字代表        (全名) 经正式授权并代表投标人         (投标人名称) 提交投标响应文件正本**份、副本**份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“竞标文件”，包括修改文件 (如有的话) 以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于竞标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞标文件的各项规定和要求，对竞标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起       个日历日。

4.如中标，本投标响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“竞标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：               电话：           
传真：               投标人代表姓名：              职务：           
投标响应供应商 (公章):              
开户银行：                         
银行帐号：                         
授权代表签字:                    
日期:       年    月     日
二、投标人资格承诺函

致：               ：

               （投标人名称）符合参加本次采购活动的资格条件并承诺如下。

1.具有建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.拟派项目负责人具有建筑工程专业二级（含）以上建造师注册证书和“三类人员”B类证书，并在竞标截止日前不存在其他任何在建合同工程上现任项目经理的情况。

3.具有企业安全生产许可证。

4.具有独立承担民事责任的能力；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标响应供应商 (公章) ：

法定代表人或授权代表 (签字或盖章) ：

日期:      年    月     日
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                      
单位性质：                        
地址：                            
成立时间：     年    月    日
经营期限：                    
姓名：            性别：           年龄：           

职务：             身份证号码：                      
系                      (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。
投标响应供应商 (公章)：

日期:       年    月     日
法定代表人身份证复印件：

	法定代表人身份证复印件

(正面)
	法定代表人身份证复印件

(背面)


四、法定代表人授权委托书

致：               (采购人名称) ：
我         (姓名) 系           (投标人名称) 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         (姓名) 以我方的名义参加 
               项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：                          法定代表人签名：             
职务：                                     职务：             
投标响应供应商 (公章) ：

日期:       年    月     日
附：身份证
	法定代表人身份证 

复印件 (正面)
	法定代表人身份证 

复印件 (背面)

	被授权人身份证 

复印件 (正面)
	被授权人身份证 

复印件 (背面)


五、投标人资质

▲提供投标人的《企业法人营业执照》副本、企业资质证书复印件，加盖公章。

六、本项目班子人员配备情况表

投标工程名称：

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。


★提供本项目的项目负责人的相关证书复印件以及由社保机构出具的开标前近3个月在投标单位缴纳社保的证明并加盖投标人公章。

投标响应供应商 (公章) ：

法定代表人或授权代表 (签字或盖章) ：

日期:      年    月     日
七、劳动力计划表

                                               单位：人

	工种
	工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标响应供应商 (公章) ：

法定代表人或授权代表 (签字或盖章) ：

日期:      年    月     日
八、拟投入的主要施工机械设备表

	序

号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数

量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施工

部位备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标响应供应商 (公章) ：

法定代表人或授权代表 (签字或盖章) ：

日期:      年    月     日
九、已标价的工程量清单

★工程量清单另附，本项目按工程量清单报价。

十、供应商廉洁自律承诺书
（竞标单位）、（代理单位）：    

本单位合法参加贵方组织的项目采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行其他经营活动，并通报。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标响应供应商 (公章) ：

法定代表人或授权代表 (签字或盖章) ：

日期:      年     月     日

